三门峡市财政局关于2022-2023年专项债券及一般债券使用情况信息公开

一、三门峡市中医院新院区迁建项目40000万元

1、三门峡市中医院新院区迁建项目，项目单位为三门峡市中医院。

2、债券资金发行使用情况：2022年河南省社会事业专项债券（十期）——2022年河南省政府专项债券（二十七期）发行专项债券8000万元，债券期限30年，年利率3.45%。

2022年河南省社会事业专项债券（十六期）——2022年河南省政府专项债券（四十六期）发行专项债券7000万元，债券期限30年，年利率3.37%。

2022年河南省社会事业专项债券（十九期）——2022年河南省政府专项债券（五十六期）发行专项债券11000万元，债券期限30年，年利率3.38%。

2022年河南省社会事业专项债券（二十二期）——2022年河南省政府专项债券（七十期）发行专项债券4000万元，债券期限30年，年利率3.24%。

2023年河南省社会事业专项债券（十一期）——2023年河南省政府专项债券（四十期）发行专项债券5000万元，债券期限30年，年利率3.00%。

2023年河南省社会事业专项债券（十五期）——2023年河南省政府专项债券（五十五期）发行专项债券5000万元，债券期限30年，年利率3.19%。

3、项目建设进度：住院楼主体结构封顶，开始砌体及二次结构施工；门诊医技住院综合楼裙楼二次结构完成，内外墙抹灰；门诊医技住院综合楼主楼正负零完成，开始主体施工；发热门诊主体封顶。液氧站、高压氧舱、垃圾站及污水处理厂桩基施工已完成。

4、项目预期收益及实现情况：项目未竣工，暂无收益。

5、绩效评估结果：本项目已按规定开展绩效评价工作，绩效评价结果为“良”。

二、三门峡餐厨垃圾处理项目3500万元

1、三门峡餐厨垃圾处理项目，项目单位为三门峡城建集团。

2、债券资金发行使用情况：2023年河南省城乡发展专项债券(二期)——2023年河南省政府专项债券（二期）发行使用3500万元，债券期限15年，年利率3.06%。

3、项目建设进度：综合机房桩基施工完成；厌氧罐已进场，正在安装；综合处理车间筏板钢筋绑扎完成；沼液罐桩、均质罐、沼气净化机组管桩施工完成。

4、项目预期收益及实现情况：项目未竣工，暂无收益。

5、绩效评估结果：本项目已按规定开展绩效评价工作，绩效评价结果为“良”。

三、三门峡建筑垃圾处理项目3500万元

1、三门峡建筑垃圾处理项目，项目单位为三门峡城建集团。

2、债券资金发行使用情况：2023年河南省城乡发展专项债券(二期)——2023年河南省政府专项债券（二期）发行使用3500万元，债券期限15年，年利率3.06%。

3、项目建设进度：临路围挡搭设完成；施工现场临水临电已接通。

4、项目预期收益及实现情况：项目未开工，未取得收益。

5、绩效评估结果：本项目已按规定开展绩效评价工作，绩效评价结果为“良”。

四、三门峡市城市公益性骨灰安放设施项目500万元

1、三门峡市城市公益性骨灰安放设施项目，项目单位为三门峡市民政局。

2、债券资金发行使用情况：2023年河南社会事业专项债券(二期)--2023年河南省政府专项债券（六期）发行使用500万元，债券期限15年，年利率3.06%。

3、项目建设进度：已办理项目可研批复、用地预审和选址意见书、初步设计批复。省林业局已下发项目使用林地审核同意书，土地组卷报批已报省自然资源厅，正在审核。详细规划正在编制中，项目施工图正在细化。

4、项目预期收益及实现情况：项目未开工，未取得收益。

5、绩效评估结果：本项目已按规定开展绩效评价工作，绩效评价结果为“良”。

五、三门峡市甘棠变电站110-220千伏线路改迁工程3000万元

1、三门峡市甘棠变电站110-220千伏线路改迁工程，项目单位为三门峡市投资集团。

2、债券资金发行使用情况：2023年河南省城乡发展专项债券（十三期）――2023年河南省政府专项债券（三十五期）发行使用2000万元，债券期限15年，债券利率2.97%。

2023年河南省城乡发展专项债券（十六期）――2023年河南省政府专项债券（四十九期）发行使用1000万元，债券期限15年，债券利率3.12%。

3、项目建设进度：项目自2023年5月正式开工建设，截止目前，已完成全部电力管廊的主体施工，完成220KV电缆管廊内穿线和新建塔杆安装工程，完成220KV电缆的接火通电工作；完成110KV电缆的穿线工作，待接火通电；完成管廊内照明、监控和消防等安装工程。

4、项目预期收益及实现情况：项目未竣工，暂无收益。

5、绩效评估结果：本项目已按规定开展绩效评价工作，绩效评价结果为“良”。

六、三门峡市商务中心区公交停车场500万元

1、三门峡市商务中心区公交停车场，项目单位为三门峡市交通运输局。

2、债券资金发行使用情况：2023年河南城乡发展专项债券(二期)--2023年河南省政府专项债券（二期）发行使用500万元，债券期限15年，债券利率3.06%。

3、项目建设进度：地界围挡完成、三通一平完成、大部分垃圾清运完毕。

4、项目预期收益及实现情况：项目未竣工，暂无收益。

5、绩效评估结果：本项目已按规定开展绩效评价工作，绩效评价结果为“良”。

七、三门峡铁路综合枢纽物流园31950万元

1、三门峡铁路综合枢纽物流园，项目单位为三门峡市铁路建设运营有限公司。

2、债券资金发行使用情况：2022年河南省城乡发展专项债券（三期）――2022年河南省政府专项债券（三期）发行使用10000万元，债券期限30年，债券利率3.50%。

2022年河南省城乡发展专项债券（十二期）――2022年河南省政府专项债券（三十四期）发行使用3000万元，债券期限30年，债券利率3.41%。

2022年河南省城乡发展专项债券（十九期）――2022年河南省政府专项债券（五十三期）发行使用10000万元，债券期限30年，债券利率3.38%。

2023年河南省城乡发展专项债券（四期）――2023年河南省政府专项债券（四期）发行使用1000万元，债券期限30年，债券利率3.30%。

2023年河南省城乡发展专项债券（十五期）――2023年河南省政府专项债券（三十七期）发行使用5000万元，债券期限30年，债券利率3.00%。

2021年河南省城乡发展专项债券（二期）――2021年河南省政府专项债券（四期）发行使用950万元，债券期限15年，债券利率3.72%。

2021年河南省城乡发展专项债券（二期）――2021年河南省政府专项债券（四期）发行使用2000万元，债券期限15年，债券利率3.81%。

3、项目建设进度：一期快递物流单元7万㎡四座高标准仓库初步建成投入试运行，冷链单元2.1万㎡一号多功能冷库主体工程完工，正在进行设备基础施工、外墙保温施工、内墙装饰装修施工；两栋服务用房正在进行内部装修；园区配套设施建设方面，水、电、路网等基础设施基本完成。

4、项目预期收益及实现情况：项目未竣工，暂无收益。

5、绩效评估结果：本项目已按规定开展绩效评价工作，绩效评价结果为“良”。

八、三门峡城市生态水系连通工程项目2000万元

1、三门峡城市生态水系连通工程项目，项目单位为三门峡市水利局。

2、债券资金发行使用情况：2022年河南省城乡发展专项债券（七期）――2022年河南省政府专项债券（二十一期）发行使用2000万元，债券期限10年，债券利率2.98%。

3、项目建设进度：主体工程已完工。

4、项目预期收益及实现情况：未竣工，暂无直接经济收益。目前已提供生态供水600余万方，生态效益显著。

5、绩效评估结果：本项目已按规定开展绩效评价工作，绩效评价结果为“良”。

九、三门峡市南关泵站污水输水管道工程5000万元

1、三门峡市南关泵站污水输水管道工程，项目单位为三门峡市住房和城乡建设局。

2、债券资金发行使用情况：2022年河南省城乡发展专项债券（八期）――2022年河南省政府专项债券（二十二期）发行使用3000万元，债券期限15年，债券利率3.29%。

2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）――2022年河南省政府专项债券（五十一期）发行使用2000万元，债券期限15年，债券利率3.21%。

3、项目建设进度：可研已批复，准备设计招标。

4、项目预期收益及实现情况：项目未开工，未取得收益。

5、绩效评估结果：本项目已按规定开展绩效评价工作，绩效评价结果为“良”。

十、三门峡市商务中心区污水泵站及配套管网工程5000万元

1、三门峡市商务中心区污水泵站及配套管网工程，项目单位为三门峡市住房和城乡建设局。

2、债券资金发行使用情况：2022年河南省城乡发展专项债券（八期）――2022年河南省政府专项债券（二十二期）发行使用3000万元，债券期限15年，债券利率3.29%。

2022年河南省城乡发展专项债券（十七期）――2022年河南省政府专项债券（五十一期）发行使用2000万元，债券期限16年，债券利率3.21%。

3、项目建设进度：可研已批复，准备设计招标。

4、项目预期收益及实现情况：项目未开工，未取得收益。

5、绩效评估结果：本项目已按规定开展绩效评价工作，绩效评价结果为“良”。

十一、三门峡市中心医院医疗设备购置及信息化建设项目3000万元

1、三门峡市中心医院医疗设备购置及信息化建设项目，项目单位为三门峡市中心医院。

2、债券资金发行使用情况：2022年河南省社会事业专项债券（十一期）――2022年河南省政府专项债券（三十五期）发行使用3000万元，债券期限10年，债券利率2.91%。

3、项目建设进度：暂未完工。

4、项目预期收益及实现情况：项目未竣工，暂无收益。

5、绩效评估结果：本项目已按规定开展绩效评价工作，绩效评价结果为“良”。