三门峡市青龙涧河、苍龙涧河

水生态综合整治工程可行性研究、勘察设计

政府购买服务项目绩效评价报告

国审咨字〔2024〕15号

河南国审会计师事务所有限公司

二〇二四年八月

目录

一、项目概述	- 1 -

（一）项目概况	- 1 -

（二）项目资金安排及使用情况	- 5 -

（三）项目绩效目标	- 5 -

二、绩效评价工作情况	- 6 -

（一）绩效评价目的	- 6 -

（二）评价对象和范围	- 6 -

（三）评价方法与原则	- 7 -

（四）评价指标体系设计思路	- 9 -

（五）绩效评价工作过程	- 12 -

三、综合评价情况及评价结论	- 14 -

（一）总体评价结论	- 14 -

（二）主要绩效	- 15 -

四、主要成绩及经验做法、存在的问题及原因分析	- 15 -

（一）主要成绩及经验做法	- 15 -

（二）存在的主要问题	- 16 -

五、相关建议	- 17 -

（一）建立代理机构选用内控管理机制	- 17 -

（二）严格按照合同约定履行	- 17 -

三门峡市青龙涧河、苍龙涧河

水生态综合整治工程可行性研究、勘察设计

政府购买服务项目绩效评价报告

国审咨字〔2024〕15号

为全面贯彻落实《中共三门峡市委 三门峡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（三发〔2020〕14号）有关要求，健全绩效评价常态化机制，提高财政资金使用效益，按照三门峡市财政局《关于开展2023年度市级财政重点项目和部门整体绩效评价工作的通知》（三财效〔2024〕7号）要求，受三门峡市财政局委托，河南国审会计师事务所有限公司（以下简称“河南国审”）对三门峡市青龙涧河、苍龙涧河水生态综合整治工程可行性研究、勘察设计政府购买服务项目开展绩效评价。评价工作组遵循客观、公正、科学的评价原则，对三门峡市水利局组织开展的三门峡市青龙涧河、苍龙涧河水生态综合整治工程可行性研究、勘察设计项目的政府购买决策、管理过程、成本、产出和效益进行了评价，现将有关情况报告如下。

- 一、项目概述

- （一）项目概况

- 1.项目背景

2019年9月18日，习近平总书记在河南郑州主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会并发表重要讲话，强调黄河流域生态保护和高质量发展是重大国家战略，要坚持绿水青山就是金山银山的理念，上下游、干支流、左右岸统筹谋划，共同抓好大保护，协同推进大治理，让黄河成为造福人民的幸福河。

2020年4月20日，习近平总书记在考察秦岭生态保护情况时，强调秦岭和合南北、泽被天下，是我国的中央水塔，是中华民族的祖脉和中华文化的重要象征。保护好秦岭生态环境，对确保中华民族长盛不衰、实现“两个一百年”奋斗目标、实现可持续发展具有十分重大而深远的意义。

2022年8月河南省财政厅 河南省自然资源厅 河南省生态环境厅共同印发了《河南秦岭东段洛河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施方案》。

2022年9月19日河南省自然资源厅 河南省财政厅 河南省生态环境厅 河南省农业农村厅 河南省水利厅 河南省林业局联合下发了关于印发《河南秦岭东段洛河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目管理办法的通知》（豫自然资发〔2022〕49号）。

青龙涧河、苍龙涧属于黄河一级支流，湿地资源丰富，但河道泥沙淤积严重，滩地没有经过统一规划整理，杂乱无章，杂草、杂树丛生，大部分河段河道两岸岸顶没有统一规划，杂草、杂树丛生，湿地生态及湿地景观效果均较差，三门峡市历届市委市政府领导班子十分重视青龙涧河、苍龙涧河湿地的保护工作，多次责令林业、环保和城建部门对青龙涧河、苍龙涧河湿地进行修复和保护，取得了一定成绩。但目前青龙涧河、苍龙涧河还存在着泥沙淤积等突出问题，加大对青龙涧河、苍龙涧河生态保护和修复已迫在眉睫。

- 2.项目内容及实施情况

（1）项目内容

该项目需要完成三门峡市青龙涧河、苍龙涧河水生态综合整治工程的可行性研究报告编制初步设计、施工图设计等各阶段的工程勘察设计工作。

（2）项目实施情况

2022年11月23日三门峡市财政局预算评审中心出具了三门峡市青龙涧河、苍龙涧河水生态综合整治工程可行性研究、勘察设计项目招标控制价审查评审结论（三财环字〔2022〕9号），项目申报价566.39万元，审定价207.97万元。

2023年1月5日，三门峡市水利局与大成工程咨询有限公司签订了工程建设项目招标代理协议书，委托大成工程咨询有限公司代理该项目的采购事宜。同日，三门峡市水利局在三门峡市公共资源交易中心发布了三门峡市青龙涧河、苍龙涧河水生态综合整治工程可行性研究、勘察设计项目招标计划。

2023年2月17日招标代理机构在《河南省电子招标投标公共服务平台》《河南省政府采购网》《三门峡市公共资源交易中心网》和《三门峡水利局》发布招标公告。

2023年3月14日，在三门峡市公共资源交易中心第3评标室举行了该项目的评标会议，评标委员会对投标文件进行了详细评审，根据评审情况，按综合得分由高到低推选3名中标候选人。

2023年3月23日，向中标单位发出中标通知书，中标价205.48万元。

2023年4月10日，三门峡市水利局与河南水环境勘测设计有限公司签订江河工程设计合同。

2023年6月，设计单位向发包单位提交可行性研究报告，2023年8月25日，三门峡市发展和改革委员会出具了《关于三门峡市青龙涧河、苍龙涧河水生态综合整治工程可行性研究报告的批复》（三发改农经〔2023〕303号）。

2023年8月，设计单位向发包单位提交了三门峡市青龙涧河、苍龙涧河水生态综合整治工程设计书。2023年8月31日三门峡市秦岭东段洛河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工作领导小组办公室出具了三门峡市青龙涧河、苍龙涧河水生态综合整治工程勘查、设计审查意见，肯定了项目设计的成绩与优点，同时指出不足，肯定结论。

- （二）项目资金安排及使用情况

- 1.预算资金安排情况

“三门峡市青龙涧河、苍龙涧河水生态综合整治工程可行性研究、勘察设计政府购买服务项目”预算资金207.97万元，资金来源为中央、省、市县级财政拨款。

- 2.预算执行情况

该项目预算资金207.97万元，实际执行资金205.48万元，预算执行率98.80%。

- 3.资金支出使用情况

2023年4月10日，三门峡市水利局与河南水环境勘测设计有限公司签订建设工程设计合同，合同金额205.48万元。2023年9月26日，三门峡市水利局已按合同约定支付97%，共计199.32万元。资金支付率=199.32/205.47=97%。

- （三）项目绩效目标

- 1.项目总体目标

通过工程实施，解决实施区域内存在的河道淤积、河岸受损、湿地萎缩、水生态环境质量不高等主要生态问题，完成生态保护修复，包括河道岸堤修复、水环境治理，提高河道防洪减灾能力，改善水生态环境质量。

- 2.项目年度绩效目标

完成勘查、设计任务。勘察设计成果需明确保护与修复目标任务，总体工程部署要基本合理，各分期设计基本可行，施工技术要求和保障措施明确，工程预算符合相关规定等。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

为全面贯彻落实《中共三门峡市委 三门峡市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（三发〔2020〕14号）有关要求，健全绩效评价常态化机制，提高财政资金使用效益，根据三门峡市财政局《关于开展2023年度市级财政重点项目和部门整体绩效评价工作的通知》（三财效〔2024〕7号）安排，本次绩效评价对“三门峡市青龙涧河、苍龙涧河水生态综合整治工程可行性研究、勘察设计项目”计划资金的执行情况、绩效目标的设定和实现程度、实施效果等进行分析和评价，发现项目实施过程中存在的问题，并提出改进措施和建议。以便加强资金管理和使用，优化财政资源配置，提高资源配置效率和资金使用效益，为以后年度类似项目专项资金安排、政策制度建设、预算绩效的推进提供必要的借鉴。

- （二）评价对象和范围

- 1.评价对象

本次绩效评价对象三门峡市青龙涧河、苍龙涧河水生态综合整治工程可行性研究、勘察设计项目。

- 2.资金范围

本次绩效评价资金范围为本次采购项目的招标控制价207.97万元。

- （三）评价方法与原则

- 1.评价原则

根据三门峡市财政局绩效评价要求，结合项目实际情况，本次绩效评价工作遵循“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”原则，从定性和定量两个角度综合考量，评价资金使用的产出和效果。

一是公正公开原则。绩效评价应当客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

二是科学规范原则。绩效评价应当注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定性和定量分析相结合的方法。

三是绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

- 2.评价方法

本次绩效评价工作预计使用（但不限于）以下几种评价方法：

（1）比较分析法

通过对本项目实施情况与绩效目标之间进行比较分析，来评价绩效目标实现程度和合理性、健全性、持续性。

（2）因素分析法

分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，通过不同因素的权重评比，综合分析评价绩效目标的实现程度。

（3）公众评判法

通过对项目管理单位进行问卷或抽样调查对项目实施效果和满意度，以评价绩效目标的实现程度和效果。评价过程拟采用个别访谈、问卷调查方式开展相关工作。

（4）数据收集分析法

通过对收集到的项目审批、政策、法规、决策、管控、资金、实施、绩效目标等与项目相关的各方面资料的整理、检查、计算、分析、汇总，提取重要信息，对项目实施和管理、产出、效益进行系统评价。

（5）咨询专家意见

在本次评价过程中，评价项目组将根据实际需要，咨询绩效管理、相关行业专家，确保绩效评价工作方式和思路恰当，评价结论严谨、科学、合理。

- （四）评价指标体系设计思路

根据绩效评价的基本原则和本项目自身的特点，按照项目决策、过程、成本、产出、效益的逻辑，选取与评价对象密切相关，具有代表性、精简实用性、能直接反映过程、产出和效益的核心指标。

- 指标设计

在对项目的实施背景、实施内容和绩效目标调查了解的基础上，围绕项目的资金拨付和使用、项目组织实施、项目的管控等客观分析项目的产出和效果，确定三级指标。三级指标的确定按照有关规定，做到内涵明确、具体、可衡量、通俗易懂、简便易行，数据及佐证资料的获得符合现实条件，符合成本效益原则，可采集、可获得、可操作。

- 指标权重

根据各项指标在评价体系中的重要程度确定各指标权重，本项目评价指标体系设置了5个一级指标、11个二级指标、24个三级指标，根据项目特点，该项目设计决策过程50分，成本产出效益50分。

（1）项目决策

决策指标权重12分，包括3个二级指标、5个三级指标。本指标包括项目立项、绩效目标、资金安排三个方面，主要考察：立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性。

（2）项目过程

过程指标权重分38分，包括2个二级指标、10个三级指标。本指标包括资金管理和组织实施两个方面，主要考察：资金到位率、预算执行率、资金支付率、资金使用合规性、管理制度健全性、代理机构委托合规性、意向公开合规性、采购评审公正性、合同签订规范性、履约验收严格性。

（3）项目成本

成本指标权重分6分，包括1个二级指标、1个三级指标。主要考察成本节约率。

（4）项目产出

产出指标权重分30分，包括3个二级指标、6个三级指标。本指标从产出数量、产出质量、产出时效三个方面设计，主要考察：采购数量完成率、组织管理与保障措施、工作方法和技术要求、初步设计内容质量、工程资金预算偏离率、完成及时性。

（5）项目效益

效益指标权重分14分，包括2个二级指标、2个三级指标。本指标包括可持续影响、服务对象对项目实施满意度。

- 3.评价指标体系框架

在对项目的实施背景、实施内容和绩效目标调查了解的基础上，围绕项目的资金拨付和使用、项目组织实施、项目的管控等客观分析项目的产出和效果，确定三级指标。三级指标的确定按照有关规定，做到内涵明确、具体、可衡量、通俗易懂、简便易行，数据及佐证资料的获得符合现实条件，符合成本效益原则，可采集、可获得、可操作。本次评价共设计5个一级指标、11个二级指标和24个三级指标。根据项目特点，该项目设计决策过程50分，成本产出效益50分。绩效评价指标体系见下表：

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | 12 | A1项目立项 | 4 | A11立项依据的充分性 | 2 |
|  |  |  |  | A12立项程序的规范性 | 2 |
|  |  | A2绩效目标 | 6 | A21绩效目标合理性 | 3 |
|  |  |  |  | A22绩效指标明确性 | 3 |
|  |  | A3资金安排 | 2 | A31预算编制科学性 | 2 |
| B过程 | 38 | B1资金管理 | 10 | B11资金到位率 | 2 |
|  |  |  |  | B12预算执行率 | 2 |
|  |  |  |  | B13资金支付率 | 2 |
|  |  |  |  | B14资金使用合规性 | 4 |
|  |  | B2组织实施 | 28 | B21管理制度健全性 | 2 |
|  |  |  |  | B22代理机构委托合规性 | 6 |
|  |  |  |  | B23意向公开合规性 | 6 |
|  |  |  |  | B24采购评审公正性 | 6 |
|  |  |  |  | B25合同签订规范性 | 4 |
|  |  |  |  | B26履约验收严格性 | 4 |
| C成本 | 6 | C1成本 | 6 | C11采购节约率 | 6 |
| D产出 | 30 | D1产出数量 | 2 | D11采购数量完成率 | 2 |
|  |  | D2产出质量 | 24 | D21组织管理与保障措施 | 6 |
|  |  |  |  | D22工作方法和技术要求 | 5 |
|  |  |  |  | D23初步设计内容质量 | 5 |
|  |  |  |  | D24工程资金预算偏离率 | 8 |
|  |  | D3产出时效 | 4 | D31完成及时性 | 4 |
| E效益 | 14 | E1可持续性影响 | 4 | E11项目施工进度 | 4 |
|  |  | E2服务对象满意度 | 10 | E21服务对象满意度 | 10 |
| 整体评价 | 100 |  | 100 |  | 100 |

- 4.评价标准

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和三门峡市财政局《关于开展2023年度市级财政重点项目和部门整体绩效评价工作的通知》（三财效〔2024〕7号）的要求，绩效评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90（含）-100分为优，80（含）-90分为良，60（含）-80分为中，60分以下为差。

- （五）绩效评价工作过程

该项目绩效评价工作分为前期准备阶段、评价实施、数据分析与报告撰写和征求意见四个阶段。

- 1.前期准备阶段

首先，成立评价工作组具体实施本次财政重点项目绩效评价工作。

其次，收集项目资料，与相关部门沟通项目情况，设计评价指标体系和评价方案。

再次，开展试调研，结合专家和部门意见，调整确定评价指标体系和评价方案，安排部署现场工作。

- 2.评价实施阶段

（1）指导项目承担单位准备相关材料。

（2）根据评价工作方案，对已收集的资料进行分类整理、审核和分析。

（3）现场进行实地调研和核查，通过听取项目单位介绍、现场查看、问询、复核等方式了解项目绩效，核实前期发现的问题，并对勘察情况进行记录；对利益相关方进行访谈、座谈或问卷调查，形成现场调研意见。

- 3.数据分析与报告撰写阶段

（1）撰写绩效评价报告

通过对项目的全面了解，复核、分析所收集到的资料，结合现场勘察、问卷调查等情况，综合分析评价后，初步形成绩效评价结论，并撰写绩效评价报告初稿。

（2）征求相关单位意见

报告经由项目组负责人和事务所质量控制负责人复核，就评价结论和发现问题等与被评价单位和相关部门充分交换意见，并征求专家对报告的论证意见。

（3）形成绩效评价报告终稿

综合各方意见，对报告初稿进行修改完善后，形成绩效评价正式报告并报送委托方。

- 4.资料整理归档

对本次评价工作进行总结，将评价资料整理、打印、装订成册，按照公司的业务档案管理办法规定，及时归档保存。

- 三、综合评价情况及评价结论

- （一）总体评价结论

通过对绩效评价资料的梳理、汇总和分析，该项目绩效评价总得分87.77分，绩效评价等级为：良。

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A决策 | 12 | A1项目立项 | 4 | A11立项依据的充分性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | A12立项程序的规范性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | A2绩效目标 | 6 | A21绩效目标合理性 | 3 | 3.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | A22绩效指标明确性 | 3 | 2.00 | 66.67% |
|  |  | A3资金安排 | 2 | A31预算编制科学性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
| B过程 | 38 | B1资金管理 | 10 | B11资金到位率 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | B12预算执行率 | 2 | 1.98 | 99.00% |
|  |  |  |  | B13资金支付率 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | B14资金使用合规性 | 4 | 4.00 | 100.00% |
|  |  | B2组织实施 | 28 | B21管理制度健全性 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | B22代理机构委托合规性 | 6 | 4.50 | 75.00% |
|  |  |  |  | B23意向公开合规性 | 6 | 6.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | B24采购评审公正性 | 6 | 6.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | B25合同签订规范性 | 4 | 3.00 | 75.00% |
|  |  |  |  | B26履约验收严格性 | 4 | 4.00 | 100.00% |
| C成本 | 6 | C1成本 | 6 | C11采购节约率 | 6 | 6 | 100.00% |
| D产出 | 30 | D1产出数量 | 2 | D11采购数量完成率 | 2 | 2.00 | 100.00% |
|  |  | D2产出质量 | 24 | D21组织管理与保障措施 | 6 | 6.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | D22工作方法和技术要求 | 5 | 5.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | D23初步设计内容质量 | 5 | 5.00 | 100.00% |
|  |  |  |  | D24工程资金预算偏离率 | 8 | 6.32 | 78.96% |
|  |  | D3产出时效 | 4 | D31完成及时性 | 4 | 1.00 | 25.00% |
| E效益 | 14 | E1可持续性影响 | 4 | E11项目施工进度 | 4 | 0.00 | 0.00% |
|  |  | E2服务对象满意度 | 10 | E21服务对象满意度 | 10 | 9.97 | 99.70% |
| 整体评价 | 100 |  | 100 |  | 100 | 87.77 | 87.77% |

- （二）主要绩效

2023年8月25日，三门峡市发展和改革委员会出具了《关于三门峡市青龙涧河、苍龙涧河水生态综合整治工程可行性研究报告的批复》（三发改农经〔2023〕303号）；2023年8月31日三门峡市山水林田湖草沙一体化保护和修复领导小组办公室对三门峡市青龙涧河、苍龙涧河水生态综合整治工程勘察、设计出具了审查意见“该水生态综合整治工程完成了勘查、设计任务，保护与修复目标任务明确，总体工程部署基本合理，各分期设计基本可行，施工技术要求和保障措施明确，工程预算符合相关规定”。为后续项目施工提供方案和依据。

同时三门峡市水利局在项目管理上有待进一步完善。

- 四、主要成绩及经验做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要成绩及经验做法

2023年8月25日，三门峡市发展和改革委员会出具了《关于三门峡市青龙涧河、苍龙涧河水生态综合整治工程可行性研究报告的批复》（三发改农经〔2023〕303号）；2023年8月31日三门峡市山水林田湖草沙一体化保护和修复领导小组办公室对三门峡市青龙涧河、苍龙涧河水生态综合整治工程勘察、设计出具了审查意见“该水生态综合整治工程完成了勘查、设计任务，保护与修复目标任务明确，总体工程部署基本合理，各分期设计基本可行，施工技术要求和保障措施明确，工程预算符合相关规定”。为后续项目施工提供方案和依据。

- （二）存在的主要问题

- 1.未建立代理机构选用内控管理机制

2023年1月5日，三门峡市水利局与大成工程咨询有限公司签订了工程建设项目招标代理协议书，委托大成工程咨询有限公司代理该项目的采购事宜。后续期间大成工程咨询有限公司依照约定依法依规开展招标代理业务。但三门峡市水利局未建立代理机构选用内控管理机制。不符合财政部2016年6月29日发布的《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99号）“（二）基本原则。1.全面管控与突出重点并举。将政府采购内部控制管理贯穿于政府采购执行与监管的全流程、各环节，全面控制，重在预防。抓住关键环节、岗位和重大风险事项，从严管理，重点防控”的基本原则。

- 2.未严格按照合同约定履行

2023年4月10日三门峡市水利局与中标人河南水环境勘测设计有限公司签订建设工程设计合同（2023年3月23日发出中标通知书）。合同7.2.1 约定“设计人应在2023年4月10日前向发包人提交经审查合格后的可研报告及勘察报告”“7.3.1设计人应在2023年4月25日前向发包人提交经审查合格后的初步设计成果”。经评价小组检查提供的相关资料，可研报告为2023年6月出具，设计书为2023年8月出具。未严格按照合同约定履约。影响项目后续进程。

- 五、相关建议

- （一）建立代理机构选用内控管理机制

按照财政部2016年6月29日发布的《关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库〔2016〕99号）文件规定建立代理机构选用内控管理机制。

- （二）严格按照合同约定履行

严格按照合同约定履行，以免影响项目整体进度。

河南国审会计师事务所有限公司

二〇二四年八月三十一日